## Slide 1: プロジェクト体制
開発担当
代表取締役社長
ラクプレ ヤシガニ
案件責任者
PM
デベ イチロー
Aプロダクト
Design Leader
デザイン イチロー
PO
デベ ジロー
Dev
デベ シロー
デベ シチロー
開発担当者
開発担当者
Bプロダクト
PO
デベ サブロー
Dev
デベ ゴロー
デベ ロクロー
デベ ハチロー
デベ クロー
Ｃプロダクト
PO
ＸＸＸＸＸ
Dev
ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
Design Team
Designer
デザイン ジロー
デザインサブロー
PMO マネ イチロー
Archtect
アーキ イチロー
Archtect
アーキ イチロー
営業担当
カスタマーサクセス
セールス イチロー
セールス ジロー
セールス サブロー
第一営業部
セールス シロー
セールス ゴロー
セールス ロクロー
第二営業部
サクセス イチロー
サクセス ジロー
サクセス サブロー
CS担当
2021年1月1日時点で予定しているプロジェクト体制となります。現時点で未決定のメンバーについては、プロジェクト開始前までに決定いたします。
各プロダクトの開発チームメンバーは、必要に応じ「他プロダクトへのアサイン」や「メンバー追加」を行い、円滑なプロジェクト推進を行います。
デザインチームはプロダクトによらず共通化し、各プロダクトを跨いだ全体のUI／UXの品質を担保します。

## Slide 2: プロジェクト体制
マネジメントレイヤ
プロジェクト責任者として、ステアリングコミッティや 方式、方針合意等の重要な会議へ参加します
案件責任者
代表取締役社長 ラクプレ ヤシガニ
デザインチーム
サービス全体のUI/UX を統括するチーム
営業担当
見積、契約、その他諸条件の調整窓口、および、要件定義工程以降での仕様調整の窓口
サービスデザイン責任者
デザイン部 シニアマネージャー デザイン イチロー
デザイン担当者
デザイン部 デザイン ジロー
デザイン担当者
デザイン部 デザイン サブロー
開発担当
合意した要件に従い、システムの 設計・開発・試験を実施します
開発責任者
開発部 シニアマネージャー デベ イチロー
開発チームリーダ
開発部 デベ サブロー
開発チームリーダ
開発部 デベ ジロー
開発担当者
開発部 デベ シロー
開発担当者
開発部 デベ シチロー
開発担当者
開発部 デベ ゴロー
開発担当者
開発部 デベ ハチロー
開発担当者
開発部 デベ ロクロー
開発担当者
開発部 デベ クロー
営業責任者
セールス部 部長 セールス イチロー
営業担当者
セールス部 セールス ジロー
開発協力会社
開発内容に応じて最適な開発会社を採用
協力会社A
開発 担当者
協力会社B
開発 担当者
＜凡例＞
案件責任者：ステコミや意思決定の会議へ出席、最終判断
プロジェクトリーダ：定例／アクション会議へ出席、推進
プロジェクトメンバー：必要に応じてアドホックに参加

## Slide 3: プロジェクト体制
開発担当
要件定義、開発、試験にあたる各種調整 を実施。仕様QAや各種パラメータの 調整は開発担当にて受付いたします
営業担当
見積、契約、その他諸条件の調整を実施 要件定義以降の仕様変更についても 営業担当窓口で調整させていただきます
マネジメントレイヤ
最終的な意思決定の責任レイヤ ステコミやプロジェクトの重要会議へ ご参加ください
お客様
弊社
代表取締役社長
カスタマー イチロー
代表取締役社長
ラクプレ ヤシガニ
商品販売部
ハンバイ イチロー
商品販売部
ハンバイ ジロー
商品販売部
ハンバイ サブロー
情報システム部
システム ジロー
情報システム部
システム サブロー
情報システム部
システム シロー
情報システム部
システム イチロー
セールス部 部長
セールス イチロー
セールス部
セールス ジロー
商品販売部
ハンバイ サブロー
開発部
デベ ジロー
開発部
デベ サブロー
開発部
デベ シロー
開発部
デベ イチロー
各レイヤの窓口