## Slide 1: プロジェクト体制
開発担当
PM
ラクプレ ヤシガニ
案件責任者
Webフロントエンド
Design Ｌｅａｄｅｒ
デザイン ショウヘイ
リードエンジニア
フロントデザイナー
メンバーエンジニア
デベ シロー
デベ シチロー
開発担当者
開発担当者
バックエンド
Api リード
デベ サブロー
メンバーエンジニア
デベ ゴロー
デベ ロクロー
デベ ハチロー
デベ クロー
運営データ系
データ系リード
ＸＸＸＸＸ
各イベント運営担当者
データ ピックアッパー マスター ユウカ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
Site Design Team
Designer
デザイン ユウタ
デザイン カミキ
カスタマーサクセス
サクセス イチロー
サクセス ジロー
サクセス サブロー
CS担当
2023年6月時点で予定しているプロジェクト体制となります。現時点で未決定のメンバーについては、プロジェクト開始前までに決定いたします。
各プロダクトの開発チームメンバーは、必要に応じ「他プロダクトへのアサイン」や「メンバー追加」を行い、円滑なプロジェクト推進を行います。
デザインチームはプロダクトによらず共通化し、各プロダクトを跨いだ全体のUI／UXの品質を担保します。
Api リード
デベ サブロー
バッチリード
デベ サブロー

## Slide 2: プロジェクト体制 1ページ目
マネジメントレイヤ
プロジェクト責任者として、ステアリングコミッティや 方式、方針合意等の重要な会議へ参加します
案件責任者
PM ラクプレ ヤシガニ
デザインチーム
サービス全体のUI/UX を統括するチーム
サービスデザイン責任者
デザイン部 リード デザインショウヘイ
デザイン担当者
デザイン部 デザイン カミキ
デザイン担当者
デザイン部 デザイン ユウタ
フロントリード
開発部 フロントデザイナー
Api兼バッチREAD
開発部 デベ ジロー
開発担当者
開発部 デベ ゴロー
開発担当者
開発部 デベ ロクロ―
開発担当者
開発部 デベ シチロー
開発担当者
海発部 開発担当者
開発担当者
開発部 デベ シロー
開発担当者
開発部 開発担当者
開発協力会社
開発内容に応じて最適な開発会社を採用
協力会社A
デベハチロー
協力会社B
デベクロー
＜凡例＞
案件責任者：ステコミや意思決定の会議へ出席、最終判断
プロジェクトリーダ：定例／アクション会議へ出席、推進
プロジェクトメンバー：必要に応じてアドホックに参加

## Slide 3: プロジェクト体制 ２ページ目
運営データ系、
作品抽出、各イベント運営担当者
マネジメントレイヤ
プロジェクト責任者として、ステアリングコミッティや 方式、方針合意等の重要な会議へ参加します
案件責任者
PM ラクプレ ヤシガニ
データ系リード
ＸＸＸＸＸ
イベント運営１担当者
マスター ユウカ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
ピックアップ運営及び
お知らせ担当
データ ピックアッパー ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ
イベント運営２常設担当
マスター ユウカ
ＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸ

## Slide 4: プロジェクト体制 ３ページ目
CS担当
プラットフォーム担当をしている時の窓口業務
チケットの作成
お問い合わせのメール
海発チームへの依頼とフィードバック対応をします。
マネジメントレイヤ
プロジェクト責任者として、ステアリングコミッティや 方式、方針合意等の重要な会議へ参加します
案件責任者
PM ラクプレ ヤシガニ
サクセス イチロー
サクセス ジロー
サクセス サブロー